# «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Февраль-Строй»

____________________О.А. Крючко

# «16» ноября  2011 г

# И З М Е Н Е Н И Я

в Проектную декларацию по строительству     жилого многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу:  ул.  Гагарина (№ 1 по ГП)  в Ленинградском  районе г. Калининграда, опубликованную  15.07.2011г. в  Интернете на сайте по следующему адресу: fevral-stroy.ru

1. Пункт 2.1.  Проектной декларации по строительству     жилого многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу:  ул.  Гагарина (№ 1 по ГП)  в Ленинградском  районе г. Калининграда, опубликованной  15.07.2011г. в  Интернете на сайте по следующему адресу:fevral-stroy.ru (далее по тексту – Проектная декларация)  изложить в следующей редакции:

«2.1.Цель проекта, этапы и сроки его реализации

Цель проекта строительства: строительство жилого многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу:  ул. Гагарина (№1 по ГП)  в Ленинградском  районе г. Калининграда.

Начало строительства -   01 апреля  2011 г.

Срок реализации проекта: 30 сентября  2013 г.

Результат государственной экспертизы проектной документации:

Экспертиза проведена Государственным учреждением Калининградской области «Центр проектных экспертиз», по результатам которой получено положительное  заключение № 39-1-4-0422-08 от 30 сентября 2008 года:  рабочий проект на строительство многоквартирных жилых домов по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г. Калининграда (№№1,2,3 по ГП) соответствуют требованиям нормативных документов, в том числе, санитарно-эпидемиологическим и экологическим, противопожарным и иным требованиям безопасности, а также результатам инженерных изысканий замечаний не имеет».

2. Пункт 2.3.  Проектной декларации по строительству жилого многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу:  ул.  Гагарина (№ 1 по ГП)  в Ленинградском  районе г. Калининграда, опубликованной  15.07.2011г. в  Интернете на сайте по следующему адресу:fevral-stroy.ru (далее по тексту – Проектная декларация)  изложить в следующей редакции:

«2.3.Права Застройщика на земельный участок:

Собственником земельного участка  с кадастровым номером 39:15:132:609:16 площадью 0,3380 га является Администрация городского округа «Город Калининград».  ООО «Февраль-Строй» земельный участок предоставлен в аренду на  основании Договора № 010226   на передачу в аренду городских земель от 27.10.2009 г., Соглашения № 010226-1 от 01.02.2010 г. «Об изменении и дополнении Договора № 010226 на передачу в аренду городских земель от 27.10.2009 г.», Соглашения № 010226-2УА от 25.02.2010 г. «Об уступке прав и обязанностей по Договору № 010226 от 27.10.2009 г.   на передачу в аренду городских земель», Соглашения № 010226-3 от 28.06.2011 г. «Об изменении и дополнении Договора № 010226 от 27.10.2009 г. на передачу в аренду городских земель», Соглашения № 010226-4 от 01.11.2011 г. «Об изменении и дополнении Договора № 010226 от 27.10.2011 г.  на передачу в аренду городских земель».

3. Пункт 2.8.  Проектной декларации по строительству жилого многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу:  ул.  Гагарина (№ 1 по ГП)  в Ленинградском  районе г. Калининграда, опубликованной  15.07.2011г. в  Интернете на сайте по следующему адресу:fevral-stroy.ru (далее по тексту – Проектная декларация)  изложить в следующей редакции:

«2.8Предполагаемый срок получения разрешения на ввод строящегося многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, перечень органов власти и организаций, представители которых участвуют в приёмке дома.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 30 сентября 2013 года. Разрешение выдается комитетом архитектуры и строительства  Администрации городского округа «Город Калининград».

Перечень организаций, участвующих в приемке объекта в эксплуатацию - согласно действующему законодательству.»

Генеральный директор

ООО «Февраль-Строй»                                                                         О.А. Крючко